T.C.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Komisyonlar :  Plan ve Bütçe

Rapor No.     :  10

(M A Z B A T A D I R)

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 039 sayılı kararı gereği Komisyonlarımız toplandı.

Yapılan incelemeler neticesinde;  5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince faaliyet raporu Mart ayında meclise sunulur denmektedir. Raporunun hazırlanmasında Kamu Mali Ve Kontrol Kanunun ilgili maddeleri ve stratejik plan, Performans hedefleri dikkate alınarak hazırlandığı görülmüş, Ancak;

- 2021 Yılı içinde İl Genel Meclisince görüşülerek karara bağlanan Yatırım Programlarına (Asfalt programı) zamanında başlanılmadığı,

- İlimiz Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçelerinde BSK yolların bozulduğu,

- İlimiz Devrek İlçesinde planlanan sıcak asfalt uygulamasının (3600 ton sıcak asfalt) bitirilemediği,

- Merkez bölgesinde uygulanan 1. Kat Asfaltların mevsime uygun yapılmış olmasına rağmen çabuk bozulduğu görülmüştür.

Bu nedenlerle İl Özel İdaresi tarafından planlamanın daha düzgün yapılarak, uygulama aşamasında hassasiyetle teknik takibin yapılması gerektiği ve gelen talepler doğrultusunda işlerin mevsimine uygun yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen eksiklikler, tamamlanamayan programların özellikle asfalt uygulamasında ki sorunların teknik ve mevsim şartları ve zamanlama açısından kaynaklandığı komisyonumuzca görülmüş olup, İdarece yukarıda belirtilen eksiklikler ve tamamlanamayan işlerin 2022 yılında tamamlanması şartıyla Faaliyet raporunun uygunluğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Gereğini İl Genel Meclisinin takdirlerine sunarız. ..../03/2022

PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONU

Kerim YILMAZ            Arif SEFERCİK            Temel USLU          İsmail TERZİ

Başkan                         Üye                           Üye		          Üye

Ramis MUSLU         Hayrettin KARTAL          Şanver AKTAĞ

Üye                           Üye                              Üye