T.C.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Komisyonlar :	Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge

Rapor No.     :    6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3

(M A Z B A T A D I R)

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 05.12.2022 tarih ve 180 sayılı kararı gereği Komisyonlarımız toplandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde; İl Özel İdaresi 2023 Yılı Yatırım Programı incelenmiş olup,

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI YATIRIM PROGRAM İCMALİ

| YAPILACAK İŞİN CİNSİ |  |  | YAPIM ŞEKLİ | MİKTARI |  | TOPLAM ÖDENEK TUTARI ( TL.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ | YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA | P.E. | - | İŞ | 20.000.000,00 |
|  |  | KÖY YOLLARI ASFALT YAPIM, BAKIM, ONARIM | P.E. | - | İŞ. | 73.858.000,00 |
|  |  | STABİLİZE ( MUHTELİF KÖY YOLLARI ) | P.E. | 69+600 | Km. |  |
|  |  | DİĞER İŞLER | İ | 5000 | M² | 500.000,00 |
|  |  | ONARIM (MUHTELİF KÖYYOLLARI) | P.E. | 69+600 | Km. |  |
|  |  | TESVİYE | P.E. | 0+000 | Km. | 250.000,00 |
|  |  | MALZEMELİ BAKIM | P.E. | 370+000 | Km. |  |
|  |  | GREYDERLİ BAKIM | P.E. | 370+000 | Km. |  |
|  |  | KAR MÜCADELESİ | P.E. | - | Km. | 50.000,00 |
|  |  | TRAFİK İŞARETLERİ | İ | - | Ad.. | 150.000,00 |
|  |  | PATLAYICI MADDE | İ | - | Ad. | 100.000,00 |
|  |  | MEVCUT ASFALT PLANT BAKIM ONARIMI | İ | - | İŞ. | 1.240.000,00 |
|  |  | OTOKORKULUK YAPIMI | İ | - | İŞ | 10.000,00 |
|  |  | ARAÇ TAKİP İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ | İ | - | İŞ. | 100.000,00 |
|  |  | AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI | İ | - | İŞ | 50.000,00 |
|  |  | ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ALIMI | İ | - | İŞ. | 6.385.249,00 |
|  |  | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ(Vidanjöre Kuka Aparatının Takılmasaı) | İ | - | İŞ. | 1.000.000,00 |
|  |  | ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALAMA | İ | - | İŞ. | 1.000.000,00 |
|  |  | KREDİ FAİZİ |  | - | İŞ. | 2.700.000,00 |
|  |  | İLAN GİDERLERİ |  |  | İŞ. | 250.000,00 |
|  |  | TOPLAM: |  |  |  | 106.393.249,00 |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 2. Sayfasıdır.

| 2023 YILI 1. ve 2. KAT SATHİ ASFALT VE SICAK ASFALT KAPLAMA PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İLÇESİ |  | KÖY YOLUNUN ADI |  |  | Yeni Kontrol Kesim No | Asfalt Temel Haz. (Km.) | I.Kat Asfalt Kaplama (Km) | II.Kat Asfalt Kaplama (Km) | Sıcak Asfalt Kaplama (km) | ÖDENEK (TL) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ÇAYCUMA |  | Kahvecioğlu K.Y. ( 5600 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 4+000 | 5.684.000 |
| 2 | ÇAYCUMA |  | Aliköy K.Y. ( 6300 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 4+500 | 6.394.500 |
| ÇAYCUMA İLÇE TOPLAMI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8+500 | 12.078.500 |
| 3 | EREĞLİ |  | Dağlıca K.Y.( 7345 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 5+000 | 7.456.000 |
| 4 | EREĞLİ |  | Çiğdemli K.Y. (6853 Ton) |  |  |  |  |  |  | 4+665 | 6.956.000 |
| EREĞLİ İLÇE TOPLAMI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+665 | 14.412.000 |
| 5 | GÖKÇEBEY |  | Hacımusa K.Y. ( 1000 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 1+000 | 1.015.000 |
| 6 | GÖKÇEBEY |  | Dağdemirciler K.Y. ( 1000 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 1+000 | 1.015.000 |
| 7 | GÖKÇEBEY |  | Aydınlar-Gedikler K.Y. ( 406 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 0+500 | 412.300 |
| 8 | GÖKÇEBEY |  | Bakiler-Veyisoğlu K.Y. ( 500 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 0+500 | 507.500 |
| 9 | GÖKÇEBEY |  | Aktarla K.Y. ( 500 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 0+500 | 507.500 |
| 10 | GÖKÇEBEY |  | Bodaç-Tepeköy K.Y. ( 500 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 0+500 | 507.500 |
| GÖKÇEBEY İLÇE TOPLAMI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4+000 | 3.964.800 |
| 11 | KOZLU |  | Saka-Dağköy K.Y. ( 3000 Ton ) |  |  |  |  |  |  | 3+000 | 3.000.000 |
| KOZLU İLÇE TOPLAMI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3+000 | 3.000.000 |
| 12 |  | KİLİMLİ |  | Şirinköy-Çalça K.Y. ( 1970 Ton ) |  |  |  |  |  | 2+000 | 2.000.000 |
| KİLİMLİ İLÇE TOPLAMI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+000 | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27+165 | 35.455.300 |

| Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 3. Sayfasıdır. 2023 YILI ASFALT YAMA (ROTMİKS)-BSK ONARIM PROGRAMI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İLÇESİ | YOLUN ADI | İŞİN ADI |  | ÖDENEK |
|  |  |  | BSK (Ton) | Rotmiks (Ton) |  |
| 1 | MERKEZ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA | 7389 | 750 | 8.500.000,00 |
| 2 | KİLİMLİ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA |  | 310 | 408.000,00 |
| 3 | KOZLU | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA | 2000 |  | 2.000.000,00 |
| 4 | ALAPLI | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA | 4925 | 2242 | 8.400.000,00 |
| 5 | ÇAYCUMA | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA |  | 2183 | 2.921.500,00 |
| 6 | DEVREK | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA | 10467 | 2000 | 13.300.000,00 |
| 7 | EREĞLİ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA |  | 1000 | 1.338.000,00 |
| 8 | GÖKÇEBEY | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ ASFALT KÖYYOLLARINDA |  | 400 | 535.200,00 |
| GENEL TOPLAM : |  |  | 24781 | 8885 | 37.402.700,00 |

DİĞER İŞLER

| SIRA NO | İLÇESİ | İŞİN ADI | MİKTARI | ÖDENEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EREĞLİ | ÇİĞDEMLİ KÖYÜ MERKEZ PARKE ALIMI | 5.000 m² | 500.000,00 |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 4. Sayfasıdır.

2023 YILI TESVİYE, STABİLİZE KAPLAMA VE ONARIM PROGRAMI

| S.NO | İLÇESİ | KÖY YOLUNUN ADI | Kontrol Kesim No | Tesviye ( Km.) | Stablize ( Km.) | Onarım ( Km.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | MERKEZ | Kumtarla Maden Kirazlı Y. |  |  | 2+000 | 2+000 |
| 2 | MERKEZ | Kozlu Bld. Olukyanı Sarımsak Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 3 | MERKEZ | Zonguldak bld. Kardeşler Kumtarla Y. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 4 | MERKEZ | Karapınar K.-Karadere K.y. (Yol Deplese Edilmesi) |  |  | 4+000 | 4+000 |
| 5 | KOZLU | Kızılcakese Aşağıçayır Balçıklı Sivriler grup yolu |  |  | 2+000 | 2+000 |
| 6 | KOZLU | Saka ılıksu çalca Bağ.Y. |  |  | 4+500 | 4+500 |
| 7 | KOZLU | Kozluköyü İhsaniye Mah. |  |  | 2+500 | 2+500 |
| 8 | ALAPLI | Kocaman- Belen Y |  |  | 3+500 | 3+500 |
| 9 | ÇAYCUMA | Yolcuoğlu-Aş.İhsaniye Y. |  |  | 2+400 | 2+400 |
| 10 | ÇAYCUMA | Başaran K. İçi Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 11 | ÇAYCUMA | Karahmetler K.-Yazıbaşı K.Y. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 12 | ÇAYCUMA | Güzeloğlu K. İçi Y. |  |  | 0+800 | 0+800 |
| 13 | ÇAYCUMA | Adaköy K. İbadioğlu Mah.Y. |  |  | 0+500 | 0+500 |
| 14 | ÇAYCUMA | Şeyler K. Ahmetler Mah.Y. |  |  | 1+200 | 1+200 |
| 15 | ÇAYCUMA | Hacıbadi K. Hemdüller Mah.Y. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 16 | ÇAYCUMA | Muharremşah K.-Tatarlar-Mangırlar Mah.Y. |  |  | 1+300 | 1+300 |
| 17 | ÇAYCUMA | Uluköy K.Karşı Mah. Y. |  |  | 0+800 | 0+800 |
| 18 | ÇAYCUMA | Muhsinlar K.içi Y. |  |  | 1+200 | 1+200 |
| 19 | ÇAYCUMA | Torlaklar K. Türbe Mah.Y. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 20 | ÇAYCUMA | Dereköseler K. Sakallıoğlu Mah.Y. |  |  | 1+700 | 1+700 |
| 21 | ÇAYCUMA | Kayabaşı K.Y. |  |  | 1+200 | 1+200 |
| 22 | ÇAYCUMA | Dağüstü K.-Yeşilyurt BağY. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 23 | ÇAYCUMA | Esenlik K.-Yeşilyurt Bağ.Y. |  |  | 2+000 | 2+000 |
| 24 | ÇAYCUMA | Aliköy K. İmamlar Mah.Y. |  |  | 1+500 | 1+500 |
| 25 | ÇAYCUMA | Serdaroğlu K. Mezarlık Y. |  |  | 0+500 | 0+500 |
| 26 | DEVREK | Kozlugüney K.Y |  |  | 2+500 | 2+500 |
| 27 | EREĞLİ | Yalnızçam K.-Dağlıca K.-Esenköy K.Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 28 | EREĞLİ | Yunuslu K.-Dedeler K.- Çayırlı K.Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 29 | EREĞLİ | Çiğdemli K.-A.Sofular K.-Emirali K.Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 30 | EREĞLİ | Velidağ K.-Uludağ K.-Akköy K.Y. |  |  | 3+000 | 3+000 |
| 31 | EREĞLİ | Uludağ K.-Karakavuz K.Y. |  |  | 1+000 | 1+000 |
| 32 | EREĞLİ | Danışmentli K.-Kuşlar Mah.Y. |  |  | 3+000 | 3+000 |
| 33 | EREĞLİ | Fındıklı K.-Dereboyu Mah.Y. |  |  | 9+000 | 9+000 |
| 34 | GÖKÇEBEY | Namzagah K.-Alimler-Zalimler Bağ. Y. |  |  | 5+000 | 5+000 |
| GENEL TOPLAM : |  |  |  | 0+000 | 69+600 | 69+600 |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 5. Sayfasıdır.

| 2023 YILI GREYDERLİ VE MALZEMELİ BAKIM PROGRAMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İLÇESİ | YOLUN ADI | PROGRAM TÜLÜ (Km) |
| 1 | MERKEZ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 50+000 |
| 2 | KİLİMLİ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 5+000 |
| 3 | KOZLU | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 50+000 |
| 4 | ALAPLI | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 50+000 |
| 5 | ÇAYCUMA | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 100+000 |
| 6 | DEVREK | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 100+000 |
| 7 | EREĞLİ | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 10+000 |
| 8 | GÖKÇEBEY | 1.2. DERECE ÖNCELİKLİ KÖYYOLLARINDA | 5+000 |
| GENEL TOPLAM : |  |  | 370+000 |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 6. Sayfasıdır.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI PROGRAM İCMALİ

| YAPILACAK İŞİN CİNSİ |  |  | YAPIM ŞEKLİ | MİKTARI |  | MALZEME BEDELİ (1 Km ) (TL.) | TOPLAM ÖDENEK TUTARI ( TL.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ | İ |  |  |  | 0 |
|  |  | YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ | İ |  |  |  | 5.640.000,00 |
|  |  | İÇMESUYU LİMİT MALZEME YARDIMLARI | P.E. |  |  |  | 1.950.000,00 |
|  |  | KÖYLERE SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİNİ(Klorlama) | İ |  |  |  | 450.000,00 |
|  |  | İÇMESULARI KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ BEDELLERİ |  |  |  |  | 500.000,00 |
|  |  | İÇMESULARI SONDAJ ÇALIŞMALARI | İ |  |  |  | 310.000,00 |
|  |  | ALTYAPI KANALİZASYON ATIK SU LİMİT YARDIMLARI | P.E. |  |  |  | 2.200.000,00 |
|  |  | DEVAM EDEN İHALELİ KANALİZASYON İŞLERİ | İ |  |  |  | 0 |
|  |  | YENİ İHALELİ KANALİZASYON İŞLERİ | İ |  |  |  | 0 |
|  |  | İÇMESUYU BAKIM ONARIM İŞLERİ | İ |  |  |  | 500.000,00 |
|  |  | İLAN GİDERLERİ, ARAÇ KİRALAMA, MAHKEME HARÇ GEDİRLERİ | - |  |  |  | 315.000,00 |
|  |  | TOPLAM: |  |  |  |  | 11.865.000,00 |
|  |  | GENEL TOPLAM: |  |  |  |  | 11.865.000,00 |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 7. Sayfasıdır.

|  | 2023 BÜTÇE YILI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İÇMESUYU İNŞAAT PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İLİ | : ZONGULDAK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAYFA NO | : 1 |  |
| SIRA NO | İLÇENİN ADI | KÖYÜN VEYA GURUBUN ADI | ÜNİTENİN |  |  | KEŞİF BEDELİ TL. | TARİH |  | GEÇEN YILLAR HARCAMASI TL. | YAPIM ŞEKLİ | ÖDENEK DURUMU |  | İLERİKİ YILLARA KALAN |  |
|  |  |  | TOPLAM ÜNİTE | GEÇMİŞ YILLARDA BİTMİŞ | YILI İÇİNDE BİTECEK |  | BAŞLAMA | BİTİŞ |  |  | YILI ÖDENEĞİ TL | TOPLAM TL | ÖDENEK TL | ÜNİTE |
|  | DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Çaycuma | Sipahiler Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 750.000,00 |  |  |  |
| 2 | Çaycuma | Şeyhoğlu ve Kalaycıoğlu Köyleri İçme Suyu Depo Yapımı İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
| 3 | Gökçebey | Muharremler Köyü İçme Suyu Terfi Hattı + ENH İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
| 4 | Kilimli | Şirinköy Köyü Çalca Mah. 30 m3 İçme Suyu Deposu Yapımı İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 5 | Kdz. Ereğli | Yunuslu Köyü İçme suyu Şebeke İnşaatı İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
| 6 | Kdz. Ereğli | Hacıosmanlar Köyü İçme Suyu İsaleHattı + Terfi Hattı + ENH İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
| 7 | Kdz. Ereğli | Şamlar Köyü Kabaklar ve İsa İçme Suyu Şebeke İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
| 8 | Kdz. Ereğli | Kızılca Köyü İçme Suyu İsale Hattı + Şebeke Hattı ve Depo Yapını İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
| 9 | Kdz. Ereğli | Yazıören Köyü İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 10 | Devrek | Adatepe Köyü İçme suyu Terfi Hattı + ENH İnşaatı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 300.000,00 |  |  |  |
| 11 | Devrek | Tellioğlu Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
| 12 | Devrek | Erenler Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
| 13 | Devrek | Yılanlıca Köyü İsalee Hattı Yapım İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 320.000,00 |  |  |  |
| 14 | Devrek | Derebulaca Köyü 30 m3 İçme Suyu DepoYapım İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 270.000,00 |  |  |  |
|  |  | TOPLAM : |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.640.000,00 |  |  |  |
|  |  | SAYFA TOPLAMI : |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.640.000,00 |  |  |  |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 8. Sayfasıdır.

|  |  | 2023 BÜTÇE YILI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İÇMESUYU İNŞAAT PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İLİ | : ZONGULDAK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAYFA NO | : 2 |  |
| SIRA NO | İLÇENİN ADI | KÖYÜN VEYA GURUBUN ADI | ÜNİTENİN |  |  | KEŞİF BEDELİ TL. | TARİH |  | GEÇEN YILLAR HARCAMASI TL. | YAPIM ŞEKLİ | ÖDENEK DURUMU |  | İLERİKİ YILLARA KALAN |  |
|  |  |  | TOPLAM ÜNİTE | GEÇMİŞ YILLARDA BİTMİŞ | YILI İÇİNDE BİTECEK |  | BAŞLAMA | BİTİŞ |  |  | YILI ÖDENEĞİ TL | TOPLAM TL | ÖDENEK TL | ÜNİTE |
|  | İÇMESUYU LİMİT YARDIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PE Boru Alımı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
|  | MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ALAPLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
|  | DEVREK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |
|  | ÇAYCUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000,00 |  |  |  |
|  | EREĞLİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
|  | GÖKÇEBEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |
|  | KİLİMLİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
|  | KOZLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950.000,00 |  |  |  |
|  | İÇMESUYU BAKIM ONARIM İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bakım Onarım(Elektrik,trafo.motopomp,malzeme ve araç temini.) |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
|  | KÖYLERE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Otomatik Klorlama Cihazı ve Klor temini |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 300.000,00 |  |  |  |
| 2 |  | Kozlu İlçesi Otomatik Klorlama Cihazı Temini |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ BEDELLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analiz Bedelleri |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |  |  |  |
|  | İÇMESUYU SONDAJ İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEVREK | Karabaşlı Köyü. Sond. İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 60.000,00 |  |  |  |
| 2 | DEVREK | Çomaklar Köyü Sondaj İşi |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.000,00 |  |  |  |
|  | SAYFA TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.710.000,00 |  |  |  |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3  sayılı raporlarının 9. Sayfasıdır.

|  |  | 2023 BÜTÇE YILI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KANALİZASYON İNŞAAT PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İLİ | : ZONGULDAK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAYFA NO | : 3 |  |
| SIRA NO | İLÇENİN ADI | KÖYÜN VEYA GURUBUN ADI | ÜNİTENİN |  |  | KEŞİF BEDELİ TL. | TARİH |  | GEÇEN YILLAR HARCAMASI TL. | YAPIM ŞEKLİ | ÖDENEK DURUMU |  | İLERİKİ YILLARA KALAN |  |
|  |  |  | TOPLAM ÜNİTE | GEÇMİŞ YILLARDA BİTMİŞ | YILI İÇİNDE BİTECEK |  | BAŞLAMA | BİTİŞ |  |  | YILI ÖDENEĞİ TL | TOPLAM TL | ÖDENEK TL | ÜNİTE |
|  | DEVAM EDEN İHALELİ ALTYAPI KANALİZASYON ATIKSU İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YENİ İHALELİ ALTYAPI KANALİZASYON ATIKSU İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTYAPI KANALİZASYON ATIKSU LİMİT YARDIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
|  | MERKEZ | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ALAPLI | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
|  | DEVREK | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 |  |  |  |
|  | ÇAYCUMA | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00 |  |  |  |
|  | EREĞLİ | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
|  | GÖKÇEBEY | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | KİLİMLİ | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
|  | KOZLU | Koruge Boru Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200.000,00 |  |  |  |
|  | İLAN GİDERLERİ+Araç Kiralama+Mahkeme Harç Giderleri |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 315.000,00 |  |  |  |
|  |  | SAYFA TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.515.000,00 |  |  |  |
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.865.000,00 |  |  |  |

Eğitim Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3  sayılı raporlarının 10. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Alaplı | Aşağıdağ Köyü |  |  | + | + |  | 09.05.2022 tarih ve 7895 numaralı ve 17162 numaralı yazI |
| 2 | Alaplı | Kabalar Köyü |  |  | + |  |  | 2022 tarih ve 7225 numaralı yazı |

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Çaycuma | Sandallar Köyü | + | + |  | + |  | 05.10.2022 tarihli ve 17121-17120 numaralı yazı |
| 2 | Çaycuma | Basat Köyü |  |  | + | + |  | 09.08.2022 tarihli ve 13377 numaralı ve 5555 numaralı yazı |
| 3 | Çaycuma | Karakoç Köyü |  |  | + | + |  | 2022 tarihli ve 5773 numaralı yazı |
| 4 | Çaycuma | Madenler Köyü | + | + |  |  |  | 2022 tarihli ve 9090 numaralı yazı |
| 5 | Çaycuma | Esenlik Köyü |  |  |  | + |  | 2022 tarihli ve 8542 numaralı yazı |
| 6 | Çaycuma | Hacıbadi Köyü |  |  |  | + |  | 2021 tarihli ve 2813 numaralı yazı |
| 7 | Çaycuma | Yukarı Göynük Köyü | + | + |  |  |  | 27.10.2022 tarihli ve 18493 numaralı yazı |
| 8 | Çaycuma | Güdüllü Köyü |  | + |  |  |  | 28.10.2022 tarih ve 18526 numaralı dilekçe |
| 9 | Çaycuma | Dağüstü Köyü | + | + |  |  |  | dilekçe gelecek. |
| 10 | Çaycuma | Dursunlar Köyü |  |  | + | + |  | 17.10.2022 tarih ve 17923 numaralı yazı |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3  sayılı raporlarının 11. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Devrek | Serdaroğlu Köyü |  |  | + |  |  | 11.10.2022 tarih ve 17539 numaralı yazı |
| 2 | Devrek | Tabaklar Köyü |  |  | + |  |  | 12.10.2022 tarih ve 17590 numaralı yazı |
| 3 | Devrek | Yassıören Köyü |  |  | + |  |  | 29.09.2022 tarih ve 16767 numaralı yazı |
| 4 | Devrek | Velibeyler Köyü |  |  | + | + |  | 20.10.2022 tarih ve 18052 numaralı yazı |
| 5 | Devrek | Alparslan Köyü |  |  | + | + |  | 25.10.2022 tarih ve 18323 sayılı yazı |
| 6 | Devrek | Yılanlıca Köyü |  |  |  | + |  | 2022 tarih ve 5776 numaralı yazı |
| 7 | Devrek | Kozlukadı Köyü(yaplar mh). | + | + |  |  |  | 2022 tarih ve 14742 numaralı yazı |
| 8 | Devrek | Kuzca Köyü |  |  |  | + |  | 2022 tarih ve 14786 numaralı yazı |
| 9 | Devrek | Bölücek Köyü | + | + |  |  |  | 2022 tarih ve 16985 numaralı yazı |
| 10 | Devrek | Adatepe Köyü |  |  |  | + |  | Sondajın devamı |
| 11 | Devrek | Kozluçay Köyü |  |  |  | + |  | Sondajın devamı |
| 12 | Devrek | Karabaşlı Köyü | + | + |  | + |  | 2021 tarihli ve 18008 numaralı yazı |
| 13 | Devrek | Tellioğlu Köyü |  |  |  | + |  | dilekçe gelecek |
| 14 | Devrek | Müfettişler Köyü |  |  |  | + |  | 2022 yılı devam eden proje. |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 12. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Ereğli | Kızılca Köyü |  |  |  | + | + | 2022 tarih ve 10353 numaralı yazı |
| 2 | Ereğli | Ormanlı Köyü | + | + | + |  |  | 27.04.2022 tarihli 7550 ve 15564 numaralı yazı |
| 3 | Ereğli | E.Sofular Köyü |  |  | + | + |  | 26.04.2022 tarihli 7409 numaralı yazı-9.11.2022 tarihli ve19298 numaralı yazı |
| 4 | Ereğli | Vakıf Köyü |  |  | + | + |  | 01.09.2022 tarihli 14836-14033 numaralı yazı |
| 5 | Ereğli | Elmacı Köyü |  |  |  | + |  | 2022 tarih ve 4748 numaralı yazı |
| 6 | Ereğli | İskenderli Köyü |  |  | + |  |  | 2022 tarih ve 13941 numaralı yazı |
| 7 | Ereğli | Aydınlar Köyü |  |  |  | + |  | 27.10.2022 tarih ve 18508 numaralı yazı. |
| 8 | Ereğli | Pembeciler Köyü |  |  | + | + |  | 02.11.2022 tarih 18889 nolu yazı |
| 9 | Ereğli | Uludağ Köyü |  |  | + |  |  | 11.11.2022 tarih ve 19445 nolu yazı. |
| 10 | Ereğli | Karakavuz Köyü-Aşağı mah.-Dere Mh. |  |  | + | + |  | 18.11.2022 tarih ve 19818 nolu yazı- 25.09.2019 tarih ve 12615 nolu yazı |
| 11 | Ereğli | Hasbeyler Köyü |  |  | + |  |  | 18.11.2022 tarih ve 5587 nolu yazı. |
| 12 | Ereğli | Çaylıoğlu Köyü |  |  | + | + |  | dilekçe gelecek |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 13. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Gökçebey | Muharremler Köyü |  |  |  | + |  | Sondajın devamı |
| 2 | Gökçebey | Duhancılar Köyü-Tütüncüoğlu Mh.ve Kellecioğlu Mh. | + | + | + |  |  | 24.11.2022 tarih ve 20193 nolu yazı,04.11.2022/39 tarihli meclis kararı |
| 3 | Gökçebey | Namazgah Köyü-Alimler Mh. | + | + |  |  |  | 04.11.2022 /39 tarih ve sayılı meclis kararı |

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Kilimli |  |  |  |  |  |  |  |

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Kozlu | Çırgan Köyü | + | + |  | + |  |  |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 14. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU-ETÜT-PROJE HJE-SONDAJ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | HJE | SONDAJ | ETÜT | PROJE | YATIRIM | AÇIKLAMA |
| 1 | Merkez | Himmetoğlu Köyü (Ayınlı Mah. Ve Yayla Mah. | + | + |  |  |  | 17.10.2022 tarihli -17835 numaralı dilekçe |
| 2 | Merkez | Korucuk Köyü |  |  | + |  |  | 20.10.2022 tarihli -18062 ve 12244 numaralı dilekçe |
| 3 | Merkez | Sarımsak Köyü |  |  | + | + |  | 10.10.2022 tarihli -17393 numaralı dilekçe-8965 nolu yazı |
| 4 | Merkez | Osmanlı Köyü -Pazarcık Mah. |  |  | + | + |  | 24.10.2022 tarihli-18248 numaralı dilekçe ve sondajın devamı |
| 5 | Merkez | Sofular Köyü |  | + | + | + |  | 2022 tarihli ve 14146 numaralı dilekçe,27.10.2022 tarih ve 182526 numaralı yazı |
| 6 | Merkez | Hacıali Köyü |  |  | + |  |  | 2022 tarihli ve 16085 numaralı dilekçe |
| 7 | Merkez | Kardeşler Köyü |  |  | + | + |  | 2022-16496 numaralı dilekçe. |
| 8 | Merkez | Çukurören Köyü |  |  | + |  |  | 07.11.2022 tarihli 19124 numaralı dilekçe |
| 9 | Merkez | Kumtarlar Köyü |  |  | + |  |  | 17.06.2022 tarih 10396 nolu yazı |
| 9 | Merkez | Karadere Köyü |  |  | + |  |  | 06.09.2022 /136 tarih numaralı meclis kararı |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 15. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK YERİ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | FOSEPTİK | ARITMA | PROJE | AÇIKLAMA |
| 1 | Kdz.Ereğli | Sütlüce Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 2 | Kdz.Ereğli | Yenidoğancılar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 3 | Kdz.Ereğli | Sakallar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 4 | Kdz.Ereğli | Sücüllü Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 5 | Kdz.Ereğli | Danışmentli Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 6 | Kdz.Ereğli | Kurtlar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 7 | Kdz.Ereğli | Yunuslu Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 8 | Kdz.Ereğli | Kızılcapınar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 9 | Kdz.Ereğli | Saltuklu Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK YERİ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | FOSEPTİK | ARITMA | PROJE | AÇIKLAMA |
| 1 | Devrek | Alparslan Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 2 | Devrek | Müfettişler Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 3 | Devrek | Yılanlıcakuz Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 4 | Devrek | Eğerci Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 5 | Devrek | Nizamlar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 6 | Devrek | Yassıören Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 7 | Devrek | Bakırcılar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 16. Sayfasıdır.

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK YERİ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | FOSEPTİK | ARITMA | PROJE | AÇIKLAMA |
| 1 | Çaycuma | Sandallar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 2 | Çaycuma | Geriş Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 3 | Çaycuma | Dursunlar Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 4 | Çaycuma | Karakoç Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 5 | Çaycuma | Basat Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 6 | Çaycuma | Esenlik Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 7 | Çaycuma | Ramazanoğlu Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 8 | Çaycuma | Kerimler Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 9 | Çaycuma | Adaköy Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |
| 10 | Çaycuma | Taşçılı Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |

| 2023 YILI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON HATTI VE FOSEPTİK YERİ PROGRAM TEKLİFİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | KÖY | FOSEPTİK | ARITMA | PROJE | AÇIKLAMA |
| 1 | Kilimli | Şirinköy Köyü | + |  | + | 2023 yılı yatırım programına alınması |

Komisyonlarımızca oy birliği ile karar vermiştir.

İl Genel Meclisine arz ederiz. ..../12/2022

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 17. Sayfasıdır.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Temel USLU                   Hüseyin ENGİN         Sebahattin GÜLAY

Başkan 		           	Üye			     Üye

Hamdi AKYÜZ		Mehmet AKSOY

Üye 			        Üye

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rıfkı GÜLTEKİN      Necdet KARAVELİ      İsmet BOSTANCI   Abdullah KARAGÜZEL

Başkan                     Üye                       Üye		            Üye

Nedim BEKAR              Hamdi AKYÜZ		Hasan TÜLÜBAŞ       						Üye                           Üye				Üye

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

İsmail TERZİ			Hüseyin ENGİN		Kerim YILMAZ

Başkan 				      Üye			      Üye

Nebahattin YILMAZ    	          Ramis MUSLU

Üye 					Üye

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 18. Sayfasıdır.

PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONU

Kerim YILMAZ           Arif SEFERCİK           Temel USLU          İsmail TERZİ

Başkan                         Üye                           Üye		     Üye

Nebahattin YILMAZ	Ahmet ALİ MUMCU      Mehmet AKSOY

Üye                              Üye                             Üye

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Ali Kemal KARACA		Vedat TUZCUOĞLU	        Necati AKYOL

Başkan  			          Üye				      Üye

Mustafa UZUNDAL			Hasan TÜLÜBAŞ

Üye 				                   Üye

TARIM VE ORMAN KOMİSYONU

Filiz ÜNAL SARSIK	Ahmet Ali BAŞÖREN	       İbrahim YALÇIN

Başkan  			     Üye			       Üye

İhsan KORKMAZ                     Mustafa UZUNDAL

Üye 					Üye

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 19. Sayfasıdır.

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU

İbrahim YALÇIN             Serpil ÖZMEN            Ahmet Ali BAŞÖREN

Başkan 		           Üye			Üye

Hayrettin KARTAL 	     Şanver AKTAĞ

Üye 				    Üye

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Sebahattin GÜLAY                   Vedat TUZCUOĞLU		Arif SEFERCİK

Başkan                                          Üye		                Üye

Önder TOPUZ			  Şanver AKTAĞ

Üye                           		Üye

KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU

Adnan TISKA             Necdet KARAVELİ            İsa BÜKRÜ

Başkan 		              Üye			     Üye

Ramis MUSLU		      Hayrettin KARTAL

Üye 				      Üye

Kültür ve Sosyal İşler, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Gençlik ve Spor,  Köylere Yönelik Hizmetler, Turizm, Arge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 6 – 54 – 42 – 46 – 18 – 21 – 17 – 2 – 44 – 3 – 3 sayılı raporlarının 20. Sayfasıdır.

TURİZM KOMİSYONU

Serpil ÖZMEN		Necati AKYOL		Ali Kemal KARACA

Başkan 		                Üye			           Üye

İhsan Korkmaz		Ahmet Ali Mumcu

Üye 				Üye

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR- GE) KOMİSYONU

İsa BÜKRÜ                 Filiz ÜNAL SARSIK              Adnan TISKA

Başkan 		              Üye			         Üye

Önder TOPUZ		        Nedim BEKAR

Üye 				      Üye